|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En términos generales, hemos cumplido con los tiempos definidos. Hubo momentos en los que nos atrasamos en pequeñas cosas o detalles técnicos de implementación, pero al final los pudimos resolver a tiempo, lo que evitó que el proyecto en general sufriera retrasos. Un factor que dificultó algunas tareas fue la integración de configuraciones específicas y permisos nativos (como la arquitectura Offline-First), pero el trabajo en equipo y la rápida adaptación facilitaron sortear estos obstáculos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades mediante la investigación técnica y el apoyo colaborativo. Cuando un problema técnico nos tomaba más tiempo del esperado, analizábamos la documentación y buscábamos soluciones escalables, como reestructurar la lógica para implementar motores de sincronización en segundo plano con SQLite y Supabase. Planeamos seguir con esta metodología, manteniendo una comunicación constante en el equipo para que los bloqueos individuales se resuelvan en conjunto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo positivamente. Destaco mi capacidad para abordar y resolver desafíos de arquitectura complejos, como lograr que la aplicación de los conductores funcione completamente sin conexión a internet y lograr la integración fluida con herramientas externas como Google Maps y WhatsApp. Para mejorar, considero que podría optimizar mi planificación a nivel de micro-tareas para evitar que los pequeños detalles imprevistos consuman más tiempo del estrictamente necesario.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud se relaciona con las pruebas de estrés del sistema en un entorno real de ruta. Me gustaría consultar con el docente: ¿Qué estrategias de pruebas de QA o metodologías nos recomienda para validar de forma efectiva que la sincronización de datos locales hacia la nube sea infalible bajo condiciones de conectividad móvil extrema o intermitente?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesaria una redistribución mayor, ya que las responsabilidades actuales están funcionando bien. Sin embargo, sí surgieron nuevas actividades a raíz de la nueva arquitectura de la aplicación. Ahora debemos asegurarnos de que todos los integrantes del grupo apliquen el mismo estándar de persistencia local en los módulos que les toca desarrollar en Flutter (como los reportes de combustible y las planillas operativas), lo cual añade una etapa extra de coordinación interna.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como sólido y cohesionado. Destacamos la disposición de todos para adoptar cambios estructurales en la aplicación sin resistencia, lo que demuestra un gran compromiso con la calidad logística del producto final. Como aspecto a mejorar, podríamos agilizar nuestras reuniones de sincronización, enfocándonos en identificar antes esos "pequeños problemas" técnicos para evitar arrastrar retrasos.