}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Jorge Lorca, Valentina Cisterna, Lucas Contreras |
| --- | --- |
| Rut | 20553366-4, 21717528-3, 20590250-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Digitalización Y Gestión de Fletes Logísticos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de Base de Datos, Seguridad Informática, Arquitectura Cloud/Móvil |
| Competencias | Diseño de Arquitectura de Software, Modelamiento e Integración de Bases de Datos Cloud/Móvil, y Gestión de Proyectos con Marcos Ágiles |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Transportes Contreras es una empresa terrestre de carga en Chile, el problema principal que tienen actualmente es que en el rubro, la gestión de viajes, asistencia de conductores y rendición de gastos operacionales (combustible, peajes, TAG) se efectúa comúnmente de forma manual sobre soporte físico (papel) y canales informales (Whatsapp y llamadas). Esto genera retrasos administrativos, pérdida de comprobantes, errores de digitación y una desconexión crítica entre la ruta y la oficina administrativa. Los viajes que realizan son intercomunales e interregionales por zonas de baja o nula cobertura celular, esto afectando en la comunicación directa entre conductores y administrativos, ya que los primeros deben rendir cuentas y registrar asistencias en ruta, y los segundos procesar facturaciones, supervisar operaciones y validar gastos empresariales. El valor del proyecto radica en la digitalización centralizada de punta a punta, eliminación del papel, automatización de la conciliación de gastos y reportabilidad en tiempo real, garantizando la continuidad de registro en carretera gracias a una arquitectura Offline-First. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el desarrollo de una solución tecnológica multiplataforma compuesta por: - Aplicación Móvil para Conductores (Android): Permite registrar entrada/salida de jornada con geolocalización, captura de nuevos viajes, bitácora de combustible con fotografía de boletas y generación de rendiciones mensuales de gastos, funcionando con almacenamiento local (SQLite/PowerSync) para operar 100% offline y sincronizar automáticamente. - Panel Administrativo Web: Dashboard centralizado para monitorear viajes, validar cargas de combustible, auditar asistencia, gestionar el flujo de aprobación de rendiciones y exportar reportes ejecutivos en PDF. - Backend y Base de Datos (Supabase + PostgreSQL): Gestión de autenticación por roles, políticas de seguridad RLS, almacenamiento de comprobantes en Cloud Storage y base de datos relacional central. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto abarca el ciclo de vida completo de un software empresarial real: desde el levantamiento de requisitos, diseño arquitectónico, modelado de bases de datos relacionales (PostgreSQL), desarrollo e integración de clientes móviles y web con Flutter/Dart, hasta la implementación de mecanismos de seguridad (RBAC, RLS) y pruebas de sincronización bidireccional. Responde directamente a las competencias de ingeniería al solucionar una ineficiencia logística mediante una arquitectura distribuida y segura. |
| Relación con los intereses profesionales | Jorge Lorca: Mis intereses profesionales se orientan a la arquitectura cloud, el diseño de bases de datos relacionales, la seguridad informática y la optimización de flujos de datos. Este proyecto me permite liderar la estructuración técnica de una solución distribuida con enfoque Offline-First, aplicando políticas de seguridad por rol (RLS) y asegurando la resiliencia en la persistencia y sincronización de datos entre clientes móviles y backend. Lucas Contreras: Mis intereses profesionales se centran en el desarrollo de software multiplataforma y en la automatización de procesos administrativos y logísticos. Este proyecto refleja directamente mi motivación por crear soluciones tecnológicas que eliminen la dependencia del papel y optimicen el flujo de información operativa. Desarrollar esta solución contribuirá a mi crecimiento profesional al consolidar mis habilidades prácticas en programación, modelamiento de datos y gestión de proyectos integrales orientados a empresas de transporte. Valentina Cisterna: Mis intereses se enfocan en el desarrollo de aplicaciones móviles, la creación de interfaces de usuario y el diseño multiplataforma. El proyecto se alinea con mis objetivos al exigir la construcción del frontend utilizando Flutter y la implementación de arquitecturas complejas como la sincronización Offline-First con almacenamiento local. Esto potencia mi desarrollo profesional, afianzando mis competencias técnicas en la entrega de experiencias de usuario fluidas incluso en zonas de baja conectividad. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración y Carga Horaria: Viable dentro del marco temporal del semestre académico (18 semanas) distribuidas en las 3 fases de Portafolio de Título. Materiales y Recursos: Equipo de cómputo para desarrollo, entorno VS Code, emuladores móviles, dispositivos de prueba Android, repositorios en GitHub y capa gratuita/desarrollo de Supabase, Firebase Hosting y Jira. Factores Facilitadores: Unificación del stack tecnológico bajo un solo lenguaje (Dart con Flutter para Web y Móvil), lo cual reduce la duplicación de código y acelera el desarrollo. Factores Dificultadores y Mitigación: La complejidad de la sincronización offline y resolución de conflictos se mitiga utilizando herramientas probadas para Flutter como SQLite y el SDK de PowerSync. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información web y móvil para la empresa "Transportes Contreras" que optimice la gestión operativa y administrativa mediante la digitalización del registro de viajes, el control de asistencia y la automatización del proceso de rendición de gastos, eliminando el uso de documentos físicos y garantizando la continuidad operativa en zonas sin conectividad a internet. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar y modelar la base de datos relacional y las políticas de seguridad por rol (Row-Level Security) en PostgreSQL a través de Supabase. - Desarrollar la aplicación móvil para conductores en Flutter, implementando persistencia local con SQLite y sincronización bidireccional con PowerSync (Offline-First). - Implementar el módulo móvil de captura operativa: registro de viajes, marcado de asistencia con geolocalización y carga de comprobantes fotográficos de combustible comprimidos. - Desarrollar el panel administrativo web en Flutter Web con dashboards de métricas operativas, control de validación de gastos y exportación de reportes en PDF. - Ejecutar pruebas funcionales, de sincronización sin red y desplegar el sistema en entornos de distribución y hosting. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se adopta el marco de trabajo ágil Scrum, adaptado a un equipo multidisciplinario de tres integrantes y gestionado a través de Jira y GitHub. El ciclo de vida se estructura en iteraciones cortas (Sprints de 2 semanas) alineadas a las 3 fases académicas del portafolio: - Fase 1 (Semanas 1 a 4): Levantamiento de requisitos, arquitectura Offline-First, modelado PostgreSQL en Supabase y prototipado UI/UX. - Fase 2 (Semanas 5 a 15): Desarrollo iterativo e incremental distribuido en 5 Sprints más 1 semana de estabilización técnica. - Fase 3 (Semanas 16 a 18): Pruebas de campo con usuarios reales, empaquetado/hosting en producción, manuales de usuario y cierre. Roles y Responsabilidades del Equipo: - Lucas Contreras — Product Owner (PO) & Full-Stack Developer: Actúa como interlocutor directo con la empresa Transportes Contreras. Prioriza el Product Backlog, refina los criterios de aceptación y valida los incrementos funcionales (Sprint Review), participando además en la programación frontend/backend. - Jorge Lorca — Scrum Master & Lead Developer: Facilita las ceremonias ágiles, remueve impedimentos técnicos en Jira, lidera el diseño arquitectónico (Offline-First, sincronización PowerSync y seguridad RLS) y programa la infraestructura base. - Valentina Cisterna — Frontend Developer & QA / UX Engineer: Diseña las interfaces en Flutter enfocadas en usabilidad para conductores, desarrolla pantallas interactivas móviles/web y ejecuta casos de prueba funcionales (validaciones, carga de imágenes y continuidad sin conexión). Ceremonias Scrum y Definición de Hecho (DoD): El equipo ejecuta sesiones de Sprint Planning al inicio de cada iteración, reuniones de sincronización Daily (presenciales/asíncronas en Jira), Sprint Reviews con demostraciones funcionales y Retrospectives de mejora continua. Una historia se marca como "Done" únicamente cuando cumple el 100% de criterios de aceptación, funciona en modo local/sincronizado (SQLite/Supabase), cuenta con Pull Request aprobado en GitHub y pasa las pruebas de QA.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Documento de Arquitectura y Modelo de Datos | Diagrama de arquitectura del sistema, modelo entidad-relación de la base de datos PostgreSQL, definición del stack tecnológico y tableros de gestión. | Valida la planificación técnica, la viabilidad del stack unificado y la correcta estructura de datos antes de codificar. |
| Avance (Fase 2) | Prototipo Funcional Integrado (Móvil y Backend) | Aplicación móvil operativa con autenticación, registro de viajes/combustible, persistencia SQLite local y sincronización con Supabase. | Evidencia el avance del desarrollo técnico, la implementación del enfoque Offline-First y la conexión con la nube. |
| Final (Fase 3) | Sistema Completo Desplegado y Manual de Usuario | Solución integrada: App móvil final, Panel Web publicado (Dashboard + Reportes PDF) y documentación técnica/manual de usuario. | Demuestra el cumplimiento del 100% de los objetivos, la operatividad del sistema en producción y la solución del problema de negocio. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de Software / BD | Configuración Backend y Seguridad (HU-004, HU-005, HU-016) | Modelar tablas en Supabase, aplicar políticas RLS, programar autenticación por roles y repositorio digital de vehículos. | Supabase, PostgreSQL, VS Code, Jira | 2 semanas (Sprint 1) | Jorge Lorca / Lucas Contreras | Facilitador: capa Cloud BaaS de Supabase. |
| Desarrollo Móvil / UI | Módulo de Viajes y Despacho (HU-001, HU-002, HU-003, HU-013) | Crear formulario web de despacho y vistas móviles con botones rápidos de estado y directorio telefónico de clientes. | Flutter, Dart, Emulador Android, GitHub | 2 semanas (Sprint 2) | Valentina Cisterna / Lucas Contreras | Requiere diseño de interfaz accesible para choferes. |
| Arquitectura Móvil / GPS | Captura Operativa en Terreno (HU-007, HU-009, HU-012) | Desarrollar marcado de asistencia GPS, registro de combustible con fotografía y reporte de incidentes en ruta. | Flutter, SQLite, Geolocator, Camera Plugin | 2 semanas (Sprint 3) | Jorge Lorca / Valentina Cisterna | Dificultad: manejo de permisos GPS y compresión de fotos. |
| Desarrollo Web / Analítica | Dashboard y Auditoría Web (HU-008, HU-010, HU-015) | Construir panel web con mapa de flota, visualizador de comprobantes de petróleo y auditoría de asistencia. | Flutter Web, Leaflet/Google Maps API, Supabase | 2 semanas (Sprint 4) | Lucas Contreras / Valentina Cisterna | Visualización centralizada para el administrador. |
| Gestión Financiera / Reportes | Rendición y Liquidación Mensual (HU-006, HU-011, HU-014) | Automatizar cálculo de planillas (ciclo 21 al 20), rendición de viáticos extraordinarios y módulo de aprobación financiera. | Dart, Supabase Storage, Jira | 2 semanas (Sprint 5) | Lucas Contreras / Jorge Lorca | Validación directa con reglas de negocio del cliente. |
| QA / Arquitectura Cloud | Estabilización e Integración Fase 2 | Ejecución de pruebas de desconexión (Offline-First), resolución de conflictos y congelamiento de versión funcional. | Dispositivos físicos Android, Postman, GitHub | 1 semana (Semana 15) | Equipo Completo | Hito: Entrega Avance 2 (Prototipo Integrado). |
| Despliegue y Aseguramiento | Despliegue en Producción y Cierre (Fase 3) | Publicación del panel web en hosting, generación de APK para la flota, redacción de manuales y preparación de defensa. | Firebase Hosting, Flutter Build, Documentación | 3 semanas (Semanas 16-18) | Equipo Completo | Hito: Defensa de Título y Cierre APT. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 (Análisis, Definición y Metodología ) |  |  |  | Fase 2 (Desarrollo e integración) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 (Pruebas, Despliegue y Cierre) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Diagnóstico y Equipo | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del Negocio |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y Marco Ágil |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backlog y Consolidación |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Backend Supabase, RLS, Auth y Flota (HU-004, 005, 016) |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Ciclo de Viajes, Estados y Clientes (HU-001, 002, 003, 013) |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Asistencia GPS, Combustible e Incidentes (HU-007, 009, 012) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Auditoría Web, Vouchers y Mapa de Flota (HU-008, 010, 015) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Planillas, Rendición Extra y Cierre Contable (HU-006, 011, 014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Estabilización: Pruebas Offline-First y Entrega Avance 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Despliegue Producción, APK, Manuales y Defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

Para más detalle ver anexo: Definición de Producto y Gestión de Proyecto Scrum

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.